|  |
| --- |
| 附件1全县工业固体废物综合利用三年行动重点任务清单 |
| 序号 | 年限 | 目标任务 | 重点任务 | 完成时限 | 备注 |
| 1 | 2023年-2025年 | 鼓励发展辖区大宗工业固体废物综合利用产业。 | 辖区全部产废企业纳入榆林市工业固体废物信息管理系统管理。 | 2023年12月底 |  |
| 完成辖区历史遗留工业固体废物堆场排查工作，建立清单。 | 2023年12月底 |  |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司工业固体废物重点管控企业建成工业固体废物物联网企业端，并与监管端联网运行。 | 2024年3月底 |  |
| 根据实际情况制定辖区历史遗留工业固体废物堆场“一场一策”修复整治方案，并完成整改销号。 | 2024年6月底 |  |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司工业固体废物重点管控企业建成配套固废综合利用示范项目或落实工业固体废物综合利用方案相关措施。 | 2024年12月底 |  |
| 辖区正常生产的煤矿企业要配套建成煤矸石井下充填或井下洗选项目或落实工业固体废物综合利用措施。 | 2025年12月底 |  |
| 辖区正常生产的火电企业（含化工企业动力车间）要配套建成粉煤灰综合利用项目或落实工业固体废物综合利用措施。 | 2025年12月底 |  |
| 辖区正常生产的煤化工企业要配套建成气化渣综合利用项目或落实工业固体废物综合利用措施。 | 2025年12月底 |  |
| 严格落实废弃泥浆岩屑“统一收集、统一运输、统一处置”要求，认真开展压裂返排液集中处理工作。 | 长期坚持 |  |
| 备注:工业固体废物重点管控企业名单见附件2。 |